TA PLATS I HUSET

Mall · Upphandlingschecklista

Ur Ta plats i huset av Martin Stockzell · Version 2026.1 · mstock.se/taplatsihuset

1. Beskriv arbetet skriftligt före första kontakt – samma underlag till alla anbudsgivare.

2. Minst två anbud, tre vid större arbeten. Jämför innehåll, inte bara slutsumma.

3. Kontrollera F-skatt, försäkring och två referenser från liknande uppdrag.

4. Skriftligt avtal: pris, omfattning, tidplan, viten vid försening samt ÄTA-ordning med förhandsgodkännande, beloppsgränser och reglering av oförutsedda förhållanden.

5. Betalningsplan som följer utfört arbete – aldrig allt i förskott.

6. Vid entreprenad: besiktning av oberoende besiktningsman före slutbetalning.

7. Dokumentera beslutet i protokollet: vilka anbud, vilket val, varför.

8. Utvärdera efteråt – noteringen hjälper nästa styrelse att välja rätt.

Mallen är ett utgångsläge – kontrollera alltid mot din förenings stadgar och mot aktuella regler innan den används. Senaste versionen och eventuella rättelser finns på mstock.se/taplatsihuset.